|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ata de Reunião de Levantamento de Requisitos  Projeto Auditoria | | | | | | | | | | | |
| Data: | | | | Horário: | | | | Local: | | | |
| 18/11/2020 | | | | 18:20 – 19:00h | | | | Google Meet : https://meet.google.com/sca-bgtz-gpj | | | |
| Participantes do Cliente: | | | | | | **Pedro de Alcântara dos Santos Neto** | | | | | |
| Participantes do Desenvolvedor: | | | | | | Oliveiros Fagner Alves Nery | | | | | |
| Tópicos discutidos | | | | | | | | | | | |
| Nº | Assunto | | | | Descrição | | | | | | |
|  | Apresentação inicial | | | | 1. O planejamento inicial foi apresentado aos usuários. | | | | | | |
|  | Seções iniciais da ERSw | | | | 1. Foi solicitada controle de visitas médicas para pacientes internados no plano de saúde. 2. Foram esclarecidas as funcionalidades deseja pelo cliente 3. Foi sugerida uma apresentação do trabalho que está sendo feito para na próxima reunião. 4. Foi sugerida tela de login/permissões. 5. Discussões sobre o desenvolvimento. 6. Auditoria do médico pode ser de 1 em 1dia ou 3 em 3 dias 7. Médico cadastrar anotações após a visita 8. Autorizar a internação apenas se o Plano cobrir a internação 9. 1 médico audita em apenas 1 hospital. 10. O médico deve ter uma agenda dos pacientes a serem visitados. 11. Internação encerrada - acabou visitação ( ALTA ) | | | | | | |
| Erratas | | | | | | | | | | | |
| Data | | | Tópico incorreto | | | | | | Correção | | |
| - | | | **-** | | | | | | **-** | | |
| Pendências | | | | | | | | | | | |
| Nº | | Descrição | | | | | | | | Responsável | Prazo |
|  | | Foi sugerida uma apresentação do trabalho que está sendo feito para na próxima reunião. | | | | | | | | Oliveiros Fagner | 23/11/2020 |
| Data de envio da ata para o cliente: | | | | | | | 19/11/2020 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ata de Reunião de Levantamento de Requisitos  Projeto Auditoria | | | | | | | | | | | |
| Data: | | | | Horário: | | | | Local: | | | |
| 09/12/2020 | | | | 18:20 – 19:00h | | | | Google Meet : https://meet.google.com/sca-bgtz-gpj | | | |
| Participantes do Cliente: | | | | | | **Pedro de Alcântara dos Santos Neto** | | | | | |
| Participantes do Desenvolvedor: | | | | | | Oliveiros Fagner Alves Nery | | | | | |
| Tópicos discutidos | | | | | | | | | | | |
| Nº | Assunto | | | | Descrição | | | | | | |
|  | Esboço caso de uso | | | | 1. Protótipo de tela do caso de uso | | | | | | |
| 2. | Seção de Especificação dos casos de uso | | | | 1. Protótipo de tela Agenda do Auditor 2. Protótipo de tela Cadastrar Internação | | | | | | |
| Erratas | | | | | | | | | | | |
| Data | | | Tópico incorreto | | | | | | Correção | | |
| - | | | **-** | | | | | | **-** | | |
| Pendências | | | | | | | | | | | |
| Nº | | Descrição | | | | | | | | Responsável | Prazo |
|  | | Foi sugerida uma apresentação do trabalho que está sendo feito para na próxima reunião. | | | | | | | | Oliveiros Fagner | 14/11/2020 |
| Data de envio da ata para o cliente: | | | | | | | 13/12/2020 | | | | |